Análisis de riesgos del proceso de elicitación

Identificación de riesgos

| ID | RIESGO |
| --- | --- |
| 1 | Requisitos poco claros y ambiguos |
| 2 | Que exista una clara resistencia al cambio en los requerimientos. |
| 3 | Los requisitos no se han definido correctamente |
| 4 | Falta de requisitos |
| 5 | No declaración clara de las necesidades |
| 6 | Poca participación del usuario |
| 7 | Rotación del personal (Cambio de actividades y desviaciones ) |
| 8 | Falta de comunicación |

Clasificación

▪ Bajo = 0% - 20%

▪ Medio Bajo = 21 – 39%

▪ Medio = 40% - 59%

▪ Medio Alto = 60% - 79%

▪ Alto = 80% - 100%

| Riesgo | Probabilidad |  | Impacto |  | Zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medio | 45% | Medio alto | 60% | Marginal |
| 2 | Medio | 50% | Medio | 50% | Marginal |
| 3 | Medio Bajo | 35% | Medio | 57% | Marginal |
| 4 | Medio alto | 70% | Alto | 80% | Critico |
| 5 | Medio | 60% | Medio Alto | 70% | Critico |
| 6 | Medio Bajo | 30% | Medio | 40% | Marginal |
| 7 | Medio | 50% | Medio | 50% | Marginal |
| 8 | Medio Bajo | 35% | Medio | 55% | Marginal |

Estrategias de Mitigación

| Riesgo | Estrategias de Mitigación |
| --- | --- |
| Requisitos poco claros y ambiguos | - Realizar una validación de los requisitos - Desarrollar un valoración de dichos requisitos |
| Que exista una clara resistencia al cambio en los requerimientos. | - Establecer el alcance a donde llegara el proyecto. |
| Los requisitos no se han definido correctamente | - Elegir personal capacitado para la definición de requisitos - Pedir toda la información necesaria |
| Falta de requisitos | - Realizar una correcta gestión de requisitos - Identificar la falta de requisitos con el modelo de validación |
| No declaración clara de las necesidades | - Definir un glosario para evitar ambigüedad en los requisitos |
| Poca participación del usuario | - Formulación de preguntas concretas para que puedan entender fácilmente lo que están respondiendo. |
| Rotación del personal (Cambio de actividades y desviaciones ) | - Capacitaciones al personal en todas las áreas de conocimiento, especialización de líderes de área. |
| Falta de comunicación | - Tener reuniones recurrentes, un control de las cambios y actividades finalizadas entre otros, es una gran idea para mantener a todos a bordo y conectados. |

Identificación de atributos de calidad y su relación con las Historias de Usuario

| ID | Atributo de calidad | Descripción | Ambiente | ID historia de usuario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-1 | Rendimiento | El sistema deberá garantizara un tiempo de carga de la página web tendrá máximo de 5 segundos | Operativo general | HU04 HU05 HUO6 |
| AC-2 | Rendimiento | El sistema garantizará la operatividad de la solución de al menos 3000 clientes concurrentes. | Operativo general | HU04 HU05 HU06 |
| AC-3 | Escalabilidad | El sistema deberá permitir que el banco escale a nivel lógico operativo fácilmente sin la necesidad de dar de baja el servicio en ningún momento | Despliegue |  |
| AC-4 | Portabilidad | El sistema estará disponible para dispositivos móviles y pagina web. | Despliegue |  |
| AC-5 | Seguridad | El sistema deberá garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información | Objetivo general | HU01 |
| AC-6 | Usabilidad | El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final. | Operativo general |  |
| AC-7 | Usabilidad | El sistema debe contar con un fácil acceso y una interfaz amigable para el usuario | Operativo general | HU12 HU14 |
| AC-8 | Usabilidad | El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas. | Operativo general |  |
| AC-9 | Confiabilidad | El sistema podrá recuperarse ante posibles caídas del sistema | Operativo general |  |
| AC-10 | Disponibilidad | El sistema deberá comunicarse con los diversos sistemas de satélite las 24 horas y todos los 365 días del año | Despliegue |  |
| AC-11 | Disponibilidad | El sistema establece una permanente conexión a internet para la ejecución del servicio | Despliegue | HU01 |
| AC-12 | Disponibilidad | El sistema de establecer una conexión con el sistema de identificación AWARE. | Despliegue | HU01 |
| AC-13 |  |  |  |  |

Escenarios de prueba funcionales de la solución

| Reconocimiento Facial | EF001 |
| --- | --- |
| Descripción: La función de reconocimiento facial permite verificar la identidad del cliente que solicita acceso al sistema Ahorra+. |  |
| Prerrequisitos: - Autenticación de cliente |  |
| Pasos: - Ingresar al sistema Ahorro+ desde el aplicativo móvil o web - Pulsar el botón “Login“ - Pulsar el botón “Escanear” - Pulsar el botón “Validar” |  |
| Resultado esperado: - Autenticacion del cliente que solicita el ingreso a su cuenta - Permitir acceso a la cuenta del cliente |  |
| Resultado obtenido: - Se puede obtener la autenticacion de cliente mediante un reconocimiento facial desde la aplicación web o móvil - La Autenticación permite el acceso al cliente que se encuentra registrado Aplicativo web Aplicativo Móvil |  |

| Consultar cuenta | EF002 |
| --- | --- |
| Descripción: La función de consultar cuentas permite al cliente verificar su la información de la cuenta |  |
| Prerrequisitos: - El usuario tiene que estar logeado |  |
| Pasos: - Ingresar al sistema Ahorro+ desde el aplicativo móvil o web - Iniciar sesión en el sistema Ahorro+ |  |
| Resultado esperado: - Permitir acceso a la información de la cuenta - Verificar los datos de la cuenta |  |
| Resultado obtenido: - Autenticación del cliente - Verificar datos de cuenta - Presentar datos de cuenta Aplicativo web Aplicativo movil |  |

| Configuracion de cuenta | EF003 |
| --- | --- |
| Descripción: La función configurar de cuenta permite modificar los datos registrados en la cuenta |  |
| Prerrequisitos: - El cliente tiene que estar logeado |  |
| Pasos: - Ingresar al sistema Ahorro+ desde el aplicativo móvil o web - Iniciar sesión en el sistema Ahorro+ - Pulsar el botón de “Configuración de cuenta” - Modificar datos de cuenta - Pulsar el botón “Guardar Datos” |  |
| Resultado esperado: - Modificación de los datos de la cuenta del cliente - Guardar los datos modificados. |  |
| Resultado obtenido: - Modificación de los datos - Validar Campos modificados - Guardar datos Aplicativo web Aplicativo movil |  |

| Soporte | EF004 |
| --- | --- |
| Descripción: La función Soporte permite al cliente realizar consultas con asesor bancario en caso de tener dudas. |  |
| Prerrequisitos: - El cliente tiene que estar logeado - Autenticación de reconocimiento facial |  |
| Pasos: - Ingresar al sistema Ahorro+ desde el aplicativo móvil o web - Iniciar sesión en el sistema Ahorro+ - Pulsar el botón de “Soporte” - Pulsar el botón realizar consulta técnica |  |
| Resultado esperado: - El sistema direcciona un asesor de servicio al cliente a una llamada en vivo |  |
| Resultado obtenido: - Autentificación del cliente - El sistema permite realizar consultas técnicas en vivo Aplicativo web Aplicativo móvil |  |

| Plan de ahorro bancario | EF005 |
| --- | --- |
| Descripción: La función Plan de ahorro bancario proporciona a los clientes información estadística acerca de los estados de la cuenta de ingresos, egresos, saldos y montos de ahorro programados (movimientos de la cuenta que puede realizar mensualmente ) |  |
| Prerrequisitos: - El ingresar al sistema Ahorro+ |  |
| Pasos: - Ingresar al sistema Ahorro+ desde el aplicativo móvil o web - Iniciar sesión en el sistema Ahorro+ - Pulsar el botón de “Plan de ahorro bancario” - Pulsar el botón “Guardar Valor” |  |
| Resultado esperado: - Presentar un reporte estadístico de los movimientos que puede realizar mensualmente - Guardar los Valores generados. |  |
| Resultado obtenido: - La aplicación permite mostrar al cliente el plan de ahorro de los movimientos de su cuenta bancaria mensuales. Aplicación web Aplicativo móvil |  |

| Estado de cuenta | EF006 |
| --- | --- |
| Descripción: La función estado de cuenta permite al cliente visualizar sus ingresos gastos y saldo total de sus cuentas |  |
| Prerrequisitos: - El ingresar al sistema Ahorro+ - Autenticación de reconocimiento facial |  |
| Pasos: - Ingresar al sistema Ahorro+ desde el aplicativo móvil o web - Iniciar sesión en el sistema Ahorro+ - Pulsar el botón de “Estado de cuenta” - Selecciona el resumen del movimiento realizado - Visualizar la notificación de la cuenta |  |
| Resultado esperado: - Verificar el estado de la cuenta del cliente - Mostrar al cliente el resumen de movimientos realizados - Notificar al cliente sobre el movimiento de la cuenta realizado |  |
| Resultado obtenido: - La aplicación permite llevar un registro de movimientos realizados - Muestra al cliente el total del movimiento. Aplicación Web Aplicación Móvil |  |

| Agregar de cuenta | EF007 |
| --- | --- |
| Descripción: La función Agregar de cuenta permite al usuario añadir una nueva cuenta |  |
| Prerrequisitos: - El ingresar al sistema Ahorro+ - Autenticación de reconocimiento facial |  |
| Pasos: - Ingresar al sistema Ahorro+ desde el aplicativo móvil o web - Iniciar sesión en el sistema Ahorro+ - Pulsar el botón de “Agregar cuenta” - Llevar campos de cuenta - Pulsar el botón “Aceptar” |  |
| Resultado esperado: - Validar cuenta registrada - Registrar una nueva cuenta |  |
| Resultado obtenido: - El sistema permite al usuario agregar una nueva cuenta Aplicación web Aplicación movil |  |